## Slide 1: Capítulo 1 El proyecto: Una forma de organizar el trabajo
Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz
Mari Carmen Otero
Curso 2011-2012

## Slide 2: No se trata de algo nuevo
Los seres humanos transformamos la realidad que nos rodea con nuestras manos e ingenio.
  Desde la antigüedad, vimos que para ser más productivos necesitábamos organizarnos ante los objetivos que pretendíamos alcanzar.
  En la actualidad las empresas tienen aprendida la lección.

## Slide 3: Las legiones romanas diferían de sus contrincantes en:
la tecnología que utilizaban era mejor
    (bronce, hierro, ...), y
la planificación y seguimiento estaba más elaborada, es decir:
    tenían los objetivos más claros,
    tenían mejor preparada la estrategia a seguir,
    estaban mejor organizados,
    informaban rápidamente a sus compañeros, para que éstos pudieran corregir cualquier desviación (Maratón).

## Slide 4: Diferentes formas de organizar el trabajo
Los diseñados para la producción en masa.
Los diseñados para la producción por lotes.
Los diseñados para producir o alcanzar objetivos no repetitivos.

## Slide 5: Procesos diseñados para la producción en masa
Ensamblaje de un producto u oferta de un servicio
Economías de Escala
  Máquinas muy especializadas

## Slide 6: Procesos diseñados para la producción por lotes
Sistemas flexibles que sirven para la producción de productos similares
Cambiar y recomponer la planta de producción para las diferentes series

## Slide 7: Procesos para objetivos no repetitivos (Proyecto)
Producto que se realizará una vez
Para producirlo, habrá que hacer una serie de tareas específicas, que:
  antes no se han realizado
  posiblemente no se vuelvan a realizar

## Slide 8: ¿Qué es un proyecto?
Final de carrera (PFC)
Planos y especificaciones
Forma de organizar el trabajo
“Un proyecto es un esfuerzo temporal acometido para crear un único servicio o producto” según PMI.

## Slide 9: Características de un proyecto
Existe un objetivo claro.
Se puede identificar un conjunto de tareas.
Necesaria la intervención de especialistas.
Existen limitaciones en los recursos.
Tiene principio y fin en el tiempo.
Se requiere un nivel de calidad.
Se requiere una planificación.

## Slide 10: ¿Qué es la Gestión?
Planificar
Organizar
Controlar
Dirigir
Gestión de proyectos es:
“Articular el método para alcanzar un objetivo único y no repetitivo en un plazo con principio y fin claros, utilizando las técnicas que nos proporciona la gestión”

## Slide 11: Fases de un proyecto
Planeación.
  Definición del problema.
  Planificación del proyecto.
Ejecución del proyecto.
  Puesta en marcha.
  Fase productiva.
  Conclusión del proyecto.

## Slide 12: Planeación
Objetivos:
  Clarificar el problema a solucionar, el producto a obtener, o servicio a proporcionar.
  Evaluar los costes económicos en que se va a incurrir, así como los recursos humanos y de cualquier otro tipo a dedicar.
Fases:
  Definición del problema.
  Planificación del proyecto.

## Slide 13: Es decir, la gente se hace el planteamiento:
¿Qué voy a hacer?
¿Con qué? y ¿Cómo lo voy a hacer?
Realiza lo planificado
¿Hacemos
una
FIESTA?
¿Qué
gente?
¿Dónde?
¿A qué?
¿Cuánto nos
podemos
gastar?

## Slide 14: Definición del problema
Origen suele ser difuso:
  Problema, necesidad, oportunidad.
Hay que responder a:
  ¿Cuál es el problema?
  ¿Dónde está la oportunidad?
Requiere poco tiempo, pero es fundamental.

## Slide 15: Planificación del proyecto
Identificar todo lo necesario para poder alcanzar el objetivo marcado.
Se ponen los cimientos del proyecto:
  Calidad
  Coste económico
  Duración del proyecto
Calidad
Coste
Duración

## Slide 16: Ejecución del proyecto
Aquí se lleva a cabo el plan previo, es crucial que la planificación sea buena.
  Planificaciones malas llevan a:
    Posible cancelación del proyecto, antes de comenzar.
    Mal clima en los trabajadores.
Fases:
  Puesta en marcha.
  Fase productiva.
  Conclusión del proyecto.

## Slide 17: Puesta en marcha
Organizar el equipo del proyecto:
  Seleccionar al personal,
  Establecer la estructura organizativa,
  Definir responsabilidades y autoridad,
  Organizar el lugar de trabajo,
  Poner en marcha el equipo,
  Informar de los estándares de trabajo y sistemas de informes.

## Slide 18: Fase productiva
El responsable de proyecto debe:
  Tomar medidas del rendimiento,
  Revisar los informes que le llegan,
  Mantener reuniones para identificar los problemas antes de que aparezcan,
  En caso de desviaciones poner en práctica las acciones correctivas necesarias,
  Coordinar las tareas,
  Motivar y liderar a los empleados,
  Recompensar y disciplinar.

## Slide 19: Conclusión del proyecto
Hacer entrega definitiva del producto al cliente,
Revisar las desviaciones del proyecto, identificar causas e indicar formas diferentes de actuación en futuros proyectos,
Reasignar el personal a los nuevos proyectos o reintegrarlos en los departamentos de partida,
Es interesante documentar las relaciones entre los empleados para futuros proyectos.